# Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 2867/2023/OI

Smluvní strany

Statutární město Ostrava	XXXXXXXXXX

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	Bytem: XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

zastoupené náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigerem

IČO:                00845451                                                   Datum narození: XXXXXXXXXX

DIČ:                CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.,	Peněžní ústav:    XXXXXXXXXX

okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu:       27-1649297309/0800	Číslo účtu:         XXXXXXXXXX

VS:	VS:                    28672023

dále jen „poskytovatel“	dále jen „příjemce“

čl. I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 30.01.2024 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 2867/2023/OI, a to za účelem krytí nákladů spojených s realizací projektu „Splašková kanalizační přípojka ke stavbě na XXXXXXXXXX“ (dále jen „smlouva“). Dotace byla příjemci poskytnuta ve výši 186.000,00 Kč (slovy: jedno sto osmdesát šest tisíc korun českých).

- Dne 23.09.2025 byl poskytovateli doručen dopis příjemce, v němž žádá o uzavření dodatku ke smlouvě, konkrétně na prodloužení lhůty pro dokončení realizace projektu uvedeného v odst. 1. tohoto článku smlouvy.

čl. II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se na základě ujednání obsaženého v čl. IX., odst. 5. smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, jejímž předmětem je poskytnutí účelově vymezené investiční dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele.

- V článku VI. Další závazky smluvních stran se text odstavce 1. nahrazuje textem:

- Příjemce se zavazuje dokončit realizaci projektu a dosáhnout tak stanového účelu poskytované dotace, nejpozději do 31.12.2026.

čl. III.

Závěrečná ujednání

- Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí poskytovatel.

- Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží poskytovatel a 1 příjemce.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1 před podpisem seznámily a že ujednání tohoto dodatku jsou projevem jejich pravé a svobodné vůle a že tento dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. …………… ze dne ………………. .

Za poskytovatele					Za příjemce

Datum:                                                                              Datum:

Místo: Ostrava                                                                  Místo:

____________________________________                  _____________________________________

Ing. Břetislav Riger	XXXXXXXXXX

náměstek primátora